**项目变更申请单**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID: [UPF202004－SYSD－001]** | **变更日期: [2020-04-08]** |

**Section A. 基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** |  | | **填写日期（年/月/日）** |
| 山东省企业就业失业数据采集系统 |  | | 2020-04-08 |
| **变更发起人** | **电话** | **电邮** | **工号** |
| 闫波 | 16403602512 | 164036025@qq.com | 1640360251 |
| **项目经理** | **电话** | **电邮** | **工号** |
| 刘洋 | 18801313501 | 578903182@qq.com | 1120170297 |

**Section B. 受影响领域**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **请选择所有适用的选项 (请用 V 来确认你的选项 )** | | | |
| **项目启动日期** | **项目结束日期** | **合同金额** | **项目成本/收费** |
| **项目范围** | **应用技术** | **主要交付物或成果** | **角色或职责** |

**Section C. 变更请求事件描述**

|  |  |
| --- | --- |
| **请对该变更请求提供额外的支持文件来描述相关的变更事件** | |
| 建议变更项目的主要描述 | 要求软件在手机上实现报送，方便在移动端使用。 |
| 提供该建议变更项目的原因或其合理性描述 | 用户需求变更，要求在移动端也能使用软件，宽展软件的适用范围，增强可用性。 |
| 不执行该建议变更的后果或影响 | 软件适用性降低，违反软件项目合同规定的要完成用户提出的需求。 |

**Section D. 变更请求审核**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **由项目经理来在该请求被提交至变更控制管理委员会前执行初步的审核及作出必要的评估。** | | | |
| **审核日期** | **2020-04-09** | **审核人姓名** | **刘继** |
| **审核人职位:** |  |  |  |
| **批准** | **拒绝** | **推迟至 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **建议及意见（如有）** |  | | |

**Section E. 管理层决定**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **由管理层执行最终的审核以及决定是否同意或拒绝相关的请求。** | | | |
| **批准** | | **拒绝** | |
| **意见及指示 (如有)** |  | | |
| **变更控制审核委员会** | | | |
| **姓名：** | **职位** | | **签名** |
| 刘波 | 总经理 | | 刘波 |